ČÍSLO JEDNACÍ 	MUCB

ČÍSLO SPISU:	S-MUCB 354321/2014

VYŘIZUJE 	Ing. Lucie Tlamichová .

TELEFON	321612157

EMAIL	tlamichova@cesbrod.cz

DATUM 	5.11.2015

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku pod názvem

# „Český Brod - Chodník v ulici Tuchorazská“

# Zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle

# Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (zakázka malého rozsahu II. Kategorie, jedná o VŘ mimo režim zákona 137/2006)

# Závazných pokynu pro žadatele ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

# Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu

Evidenční číslo veřejné zakázky:  VZ 2015/

Zadávací řízení:	zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 6 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Druh zadávacího řízení:	stavební práce

Zadavatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zastoupené starostou města Český Brod Bc. Jakubem Nekolným

IČO: 		00235334

vyřizuje: 		Odbor rozvoje

Kontaktní osoby: 		Ing. Lucie Tlamichová, tel.321 612 157, 734 231 147

e-mail: tlamichova@cesbrod.cz

Mgr. Hana Dočkalová, 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz

Zadavatel uveřejnil kompletní Výzvu se Zadávací dokumentací včetně příloh na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https//www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o výstavbu nového chodníku v ulici Tuchorazská podél silnice III/1132, vlastníkem silnice je Středočeský kraj, jeho osvětlení a odvodnění chodníku včetně zatrubnění stávajícího příkopu. Práce jsou podrobně popsány v prováděcí projektové dokumentaci zhotovené firmou INPROJEKT, spol, s.r.o., Ing.Petr Novotný z roku 5/2015 a projektové dokumentaci „Chodník a VO v ul. Tuchorazská, Český Brod - Veřejné osvětlení“ zhotovená firmou INPROJEKT, spol, s.r.o. v 09/2012.

Součástí zakázky jsou všechny práce potřebné pro realizaci díla včetně vytýčení inženýrských sítí, vyřízení a zajištění uzávěry komunikace, geodetické práce a všechny zkoušky, doklady a revize potřebné pro realizaci, kolaudaci a následné užívání díla. Součástí zakázky je i vyřízení platných kolaudačních souhlasů.

Podklady: Zadávací dokumentace.

# Prohlídka místa plnění se uskuteční: 12.11.2015 v 9.00 hodin. Sraz je u křižovatky s ulicí Na Kutilce před č.p…………,  Českých Brod.  (prostor budoucí stavby je veřejně přístupný).

# Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky: 2 400 000 Kč bez DPH .

# Místo plnění veřejné zakázky: Obec a katastrální území Český Brod.

# Termín plnění veřejné zakázky:  dokončení a předání všech prací včetně kolaudačních souhlasů nejdéle do 31.7.2016.

# Požadavky na zpracování nabídky:

      - Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě této zadávací dokumentace a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci, očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou a druhá stránka (součást krycího listu) bude obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením stránky nabídky.

      - Uchazeč předloží nabídku v originále a jedné kopii v papírové podobě a jedné kopii elektronicky na CD. Pro elektronické provedení na CD smějí být použity obecně dostupné formáty a programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.)

      - Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené zapečetěné obálce, která bude výrazně označena „Chodník v ulici Tuchorazská – NEOTVÍRAT“. Dále budou na obálce uvedeny identifikační údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena

# Obsah nabídky:

- Vyplněný krycí list, kde bude uvedeno úplné jméno zájemce, včetně adresy a IČO, jména oprávněných zástupců a jejich kontakty telefonní, e-mailové.

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (Doklady o kvalifikaci postačí předložit v prosté kopii jako součást originálu nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledků zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií).

  - základních kvalifikační předpoklad - plní se čestným prohlášením (vzor je v příloze).

-  	profesní kvalifikační předpoklady - předložení výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o oprávnění k podnikání - živnostenský list, v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky tj. výstavba komunikací a výstavba veřejného osvětlení.

- technické kvalifikační předpoklady - uvedení min. tří obdobných prací provedených uchazečem v dobré kvalitě bez vad díla, které byly uchazečem realizovány v posledních třech letech s uvedením rozsahu prací, objednatele, ceny a kontaktu na objednatele. Rozsah prací je min. ½ předpokládané hodnoty.

- doklad o kvalifikaci osoby, která povede stavbu a to profesní životopis, ze kterého bude zřejmé jeho minimálně středoškolské vzdělání stavebního zaměření a praxe s vedením min. dvou staveb obdobného rozsahu v posledních třech letech.

- kalkulace nabídkové ceny – Nabídková cena bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním výzvy k podání cenové nabídky. Nabídková cena bude zpracována na základě předložené dokumentace formou ocenění výkazu výměr, který je přílohou této výzvy. Cena bude zpracována v členění: cena bez DPH, sazba DPH,

výše DPH a cena včetně DPH. Oceněny budou i všechny práce neuvedené ve výkazu výměr, nutné však k bezvadnému provedení díla dle stanovených technologických postupů.

Nabídková cena bude členěna samostatně na stavbu chodníku a na stavbu veřejného osvětlení.

- termín provádění díla - uchazeč jako součást nabídky předloží harmonogram prací. Tento harmonogram bude zpracován v týdnech a bude zahrnovat veškeré práce nutné k realizaci díla včetně, uzávěry komunikace, vypracování dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření skutečného provedení a kolaudačního řízení. V harmonogramu bude zapracováno i předpokládané finanční plnění.

Konečný termín dokončení a předání všech prací včetně dokladů je nejdéle do 31.7.2015.

- seznam subdodavatelů, ve kterém bude uvedeno jakou část díla a v jaké ceně bude subdodavatel pro dodavatele provádět.  Zadavatel požaduje, aby minimálně ½ hodnoty díla prováděl uchazeč sám vlastními zaměstnanci.

- smlouva o dílo – podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s doplněnými požadovanými údaji.

- čestné prohlášení, že se zájemce seznámil s podmínkami výzvy a přijímá všechny podmínky zadavatele.

- čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

# Lhůta pro podání nabídek: končí v pátek 20.11. 2015 v 9.00 hodin Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.

Otevírání obálek: se uskuteční 20.11.2015 od 9:00 v zasedací místnosti v sídle zadavatele

# Místo pro podání nabídek: podatelna MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod: Pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod., Úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod., Středa 8 - 11, 12 - 17 hod., Čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod., Pátek 8 - 11, 12 - 12:30 hod.

Zadávací lhůta:  Zadávací lhůta je stanovena na 60 dnů.

Hodnotící kritéria:  Základním hodnotícím kritériem je celková nabídková cena díla. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou.

# Práva a požadavky Zadavatele:

# Nabídka bude psána v českém jazyce, jednotlivé strany očíslovány a pevně spojeny. Nabídka bude předložena v papírové podobě v jednom originále.

# Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům včetně IČO každého subdodavatele.

# Zadavatel si vyhrazuje možnost doručování rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky doručit tyto doklady zveřejněním na profilu zadavatele.

# Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.

# Předložené nabídky zadavatel nevrací.

# Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Případné zrušení zadávacího řízení bude oznámeno na profilu zadavatele.

# Uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) a poskytne nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) zákona o veřejných zakázkách.

# Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změna obsahu zadávací dokumentace bude zveřejněna shodným způsobem jako výzva na profilu zadavatele.

V Českém Brodě dne 5.11.2015

S pozdravem

# Mgr. Hana Dočkalová

vedoucí odboru rozvoje

Přílohy: Zadávací dokumentace